# Вкладка 1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ): ЭКОСИСТЕМА «JARVIS AUTO»

## 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Jarvis Auto — это интеллектуальная мобильная платформа для автовладельцев и мастеров, объединяющая ИИ-диагностику, логистику запчастей, сеть арендуемых гаражей и юридическую поддержку.

- Цветовая палитра: Deep Blue (Синий — надежность) и Safety Orange (Оранжевый — действие/ИИ).

- Целевая аудитория: Новички, девушки, опытные автолюбители («гаражники»), профессиональные мастера.

## 2. ИИ-ПОМОЩНИК «ДЖАРВИС» (Голосовой и Визуальный интерфейс)

- Vision AI (Умное зрение): Распознавание деталей под капотом, анализ износа по видео, считывание артикулов.

- Audio Detector (Звуковой радар): Анализ стуков и скрипов через микрофон, сравнение с базой эталонных звуков поломок.

- Hands-Free наставник: Голосовое сопровождение ремонта («Коуч»), обучение мастера в процессе работы без отрыва рук.

- Офлайн-режим: Локальная база данных по модели авто (например, Ford Fusion 2008) для работы в лесу или подвале без интернета.

## 3. МОДУЛЬ ЛОГИСТИКИ И УСЛУГ («Спецотряд»)

- Курьер-Механик: Выездной мастер для мелкого ремонта на месте (замена АКБ, ламп, жидкостей).

- Эвакуатор-Сейф: Безопасная перевозка авто с полной фото-фиксацией «360°» до и после.

- Ночная Смена: Забор авто вечером, ремонт ночью в «умном боксе», возврат к утру.

- Шинный Отель: Хранение сезонной резины с доставкой в сервис и проверкой износа.

## 4. ЭКОНОМИКА ГАРАЖЕЙ И ШЕРИНГ

- Airbnb для гаражей: Сдача в аренду заброшенных или пустующих боксов (в т.ч. от пожилых граждан).

- Work & Sleep: Наличие в боксах спальных мест для мастеров, работающих в ночь или иногородних.

- Аренда инструментов: Посуточный прокат профессионального оборудования (сварка, подъемники, сканеры).

- Умный Замок: Доступ в арендованный гараж через приложение.

## 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЮРИДИЧЕСКИЙ ЩИТ

- Черный ящик: Постоянная цикличная запись дороги (виртуальный регистратор) с сохранением момента ДТП в облако.

- Аварийный комиссар: ИИ-гид при ДТП, проверка документов по фото, подсказки по заполнению протоколов.

- ГИБДД-Гид: Пошаговая инструкция по постановке/снятию с учета, запись и навигация.

## 6. ИНТЕРФЕЙС И ГЕЙМИФИКАЦИЯ

- Dashboard: Интерактивная фара (кнопка активации ИИ) и шкала «Здоровья авто».

- AR-Тюнинг: Виртуальная примерка цвета фар, тонировки и аксессуаров.

- Тактильное изучение: Увеличение зон на экране (Zoom) с наложением рентген-схем и подсказок по болтам.

- Система репутации: Отзывы, чаевые мастерам и избранные специалисты.

## 7. ФИНАНСОВЫЙ МОДУЛЬ

- Безопасная сделка: Заморозка средств и оплата только после подтверждения выполнения работы ИИ-куратором.

- Честная цена: Сравнение стоимости запчастей у поставщиков в реальном времени.

# Вкладка 2

# Годовая дорожная карта: Jarvis Auto MVP → Экосистема

## Этап 0: Подготовка и инфраструктура (Месяц 1)

**Цель:** заложить технический фундамент и определить бизнес-модель до написания кода.

### Неделя 1-2: Анализ и стратегия (120 часов)

- **День 1-3 (24 часа)** — Определение целевого региона (выберите 1 город с населением до 500 тыс. человек для пилота)

- **День 4-5 (16 часов)** — Анализ конкурентов (Autodoc, Drive2, exist.ru, local автосервисы)

- **День 6-7 (16 часов)** — Опрос 30-50 автовладельцев: какие поломки случаются чаще, какой уровень доверия к приложениям

- **День 8-10 (24 часа)** — Составление карты пользовательских сценариев (CJM) для 3 типов пользователей: новичок, опытный, мастер

- **День 11-14 (40 часов)** — Выбор стека (Firebase + Flutter для MVP — быстрейший выход на рынок), настройка репозиториев, CI/CD

### Неделя 3-4: Прототип дизайна и бэкенда (120 часов)

- **День 15-17 (24 часа)** — Дизайн-система: компоненты Deep Blue и Safety Orange, типографика, иконки

- **День 18-21 (40 часов)** — Figma-прототип главного экрана: дашборд с фарой-кнопкой и шкалой здоровья

- **День 22-24 (32 часа)** — Настройка Firebase: Firestore (БД), Authentication (регистрация по телефону), Storage

- **День 25-28 (24 часа)** — Юридическая подготовка: оферта, политика конфиденциальности, согласие на обработку данных

**Итог этапа:** Дизайн-система, прототип в Figma, настроенный Firebase, юридические документы.

---

## Этап 1: Цифровая сервисная книжка + OBD2 (Месяцы 2-4)

**Цель:** Дать пользователю полезный бесплатный инструмент, который формирует привычку открывать приложение.

### Месяц 2: Ядро приложения (240 часов)

#### Подэтап 1.1: Регистрация и профиль авто (80 часов)

| Дни | Задача | Часы |

|-----|--------|------|

| 1-2 | Экран регистрации по номеру телефона (Firebase Auth + SMS) | 16 |

| 3-4 | Форма добавления авто: VIN, марка, модель, год, пробег | 16 |

| 5-6 | Backend-функция: парсинг VIN-кода через внешнее API (NHTSA или local decoder) | 16 |

| 7-8 | Экран «Мой гараж» — добавление до 3 авто и переключение между ними | 16 |

| 9-10 | Хранение в Firestore: структура collections `users/{id}/cars/{id}` | 16 |

#### Подэтап 1.2: База ТО и уведомления (80 часов)

| Дни | Задача | Часы |

|-----|--------|------|

| 11-12 | Наполнение БД: регламент ТО для топ-20 популярных авто региона (данные из открытых источников) | 16 |

| 13-14 | Экран «Сервисная книжка»: список операций с отметкой (сделано/не сделано) | 16 |

| 15-16 | Система push-уведомлений: напоминание о приближающемся ТО (Firebase Cloud Messaging) | 16 |

| 17-18 | История записей: отображение всех прошлых ТО с фильтром по дате и пробегу | 16 |

| 19-20 | Ручное добавление события: замена масла, колодок, фильтров (фото + заметка, без ИИ) | 16 |

#### Подэтап 1.3: OBD2-диагностика (80 часов)

| Дни | Задача | Часы |

|-----|--------|------|

| 21-24 | Разработка BLE-сканера: поиск ELM327, подключение, чтение PID-запросов | 32 |

| 25-26 | Экран «Ошибки»: отображение DTC-кодов с переводом на человеческий язык (база из 50 ошибок P0xxx на старте) | 16 |

| 27-28 | Сброс ошибок через приложение (функция clear DTC) — осторожно, без удаления активных критических | 16 |

| 29-30 | Сохранение логов ошибок в историю авто с меткой времени и пробегом | 16 |

### Месяц 3: Дополнительные утилиты (200 часов)

#### Подэтап 1.4: Расходы и графики (80 часов)

| Дни | Задача | Часы |

|-----|--------|------|

| 1-4 | Экран «Расходы»: ввод стоимости топлива, запчастей, услуг | 32 |

| 5-8 | Графики расходов по месяцам с разбивкой по категориям | 32 |

| 9-10 | Расчет средней стоимости километра (сумма всех расходов / пробег) | 16 |

#### Подэтап 1.5: База знаний (80 часов)

| Дни | Задача | Часы |

|-----|--------|------|

| 11-16 | Статьи: написание 20 гайдов по типовым операциям (замена масла, щеток, ламп, фильтров, АКБ) | 40 |

| 17-20 | Внутренний поиск по статьям и истории ТО | 40 |

#### Подэтап 1.6: Календарь ТО (40 часов)

| Дни | Задача | Часы |

|-----|--------|------|

| 21-23 | Календарь с подсветкой просроченных работ | 24 |

|

# Вкладка 3

# С чего начать создание приложения: Первоначальный подход

Изначально кажется логичным сразу сесть за код: настроить базу данных Firebase, сделать экран авторизации, добавить форму регистрации автомобиля (VIN, марка, модель) и создать текстовые поля для ручного ввода пробега и выполненных работ. Затем прикрутить к этому систему уведомлений, которая будет срабатывать через 10 000 км или через год.

# Анализ этого подхода

Если мы пойдем по стандартному пути текстовых форм, мы потеряем пользователей в первый же месяц. Главная проблема ручного ввода — это лень. Представьте водителя: он только что поменял масло в гараже, руки грязные, ему холодно. Если приложение потребует от него вводить мелким текстом название масла, пробег и дату, он отложит это «на потом» и забудет.

Кроме того, если система просто прибавляет 10 000 км к текущему пробегу, она не учитывает реальное время. Если человек ездит только на дачу и наматывает 3 000 км в год, масло все равно потеряет свойства через 12 месяцев, а приложение будет молчать.

# Скорректированный пошаговый план

Начинать нужно с проектирования максимально «ленивого» интерфейса и умной архитектуры данных.

1. **Проектирование структуры данных (Firebase Firestore).**

Нужно создать три коллекции: `Users` (данные водителя), `Cars` (модель, текущий пробег, дата обновления пробега) и `Maintenance_Norms` (зашитые в приложение правила для популярных авто, например: «Масло ДВС = 10 000 км или 1 год», «Тормозная жидкость = 40 000 км или 2 года»).

2. **Дизайн интерфейса «для грязных рук» (Figma).**

Отказываемся от клавиатуры там, где это возможно. Ввод пробега делаем в виде крупного барабана-рулетки (как кодовый замок), который по умолчанию предлагает пробег чуть больше предыдущего. Выбор замененной детали — крупные иконки по категориям (Жидкости, Фильтры, Подвеска).

3. **Разработка экрана «Дашборд здоровья» (Flutter).**

Главный экран должен сразу показывать статус автомобиля. Визуализируем износ жидкостей в виде прогресс-баров: синий цвет — все отлично, желтый — осталось 20% ресурса, оранжевый (Safety Orange из вашего ТЗ) — срочно на замену.

4. **Программирование логики старения жидкостей.**

Пишем алгоритм, который каждый день пересчитывает полоску износа, опираясь на два фактора: введенный вручную пробег и прошедшее время с момента последней замены.

5. **Настройка локальных уведомлений.**

Настраиваем триггеры, чтобы телефон сам напоминал водителю обновить текущий пробег в приложении раз в месяц, если он давно не заходил.

# Вкладка 4